# Comune di Tricase

Provincia di Lecce

SETTORE III° - LAVORI PUBBLICI

### Ufficio Lavori Pubblici

## INTERVENTO N° 4

OPERA: Manutenzione straordinaria scuola elementare e media di via Apulia.

COSTO PRESUNTO: euro 150.000,00

FINANZIAMENTO: con  Mutuo già contratto con la cassa DD.PP.

METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Gara di evidenza pubblica

PROGETTAZIONE: Affidamento incarico interno/esterno

TERMINE PREVISTO PER AVVIO DEI LAVORI: IV trimestre 2015

#### DESCRIZIONE DELL’OPERA

L’intervento progettato consiste essenzialmente in:

- Rifacimento servizi igienici, compreso impianto idrico fognante;

- Realizzazione nuovo vano per centrale termica;

- Sostituzione vecchio generatore di calore con nuova caldaia alimentata a gas metano e relative opere accessorie;

- Rifacimento impianto elettrico e quadri elettrici;

- Realizzazione varco di accesso da via C. Abba.

Tricase, 06/08/2015

##### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Vito FERRAMOSCA